mapa de gestão de riscos (mgr)
1. INTRODUÇÃO
O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.
Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.
A tabela abaixo apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:
O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto e roxa como muito alto. Nos casos de riscos classificados como alto e muito alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.
2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).
3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
Risco 01	Risco:		Falta de clareza pelo demandante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alta
	Dano 1:		Objeto contratado não atender à necessidade do demandante, acarretando em potencial prejuízo na prestação de serviços institucionais.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Envolvimendo do demandante na equipe de planejamento da contratação.		Equipe de / Planejamento da Contratação
	2	Avaliação de soluções em conjunto com o demandante.		Equipe de / Planejamento da Contratação
	3	Avaliação e comparação com soluções já empregadas no Tribunal.		Equipe de / Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realizar as adequações necessárias no Termo de Referência		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:		Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação.
	Probabilidade:		Muito baixa
	Impacto:		Alta
	Dano 1:		Atraso no processo de contratação.
	Dano 2:		Ausência de ferramentas de webconferência para melhor prestações dos serviços.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação dos artefatos.		Equipe de / Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:		Atraso no processo administrativo da contratação.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano 1:		Não contrtação do objeto no tempo requerido pelo demandante, acarretando prejuízos na prestação de serviços institucionais.
	Tratamento:		Evitar
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Verificação dos prazos junto à área administativa com apoio do NATCTIC, no que couber.		Equipe de / Planejamento da Contratação/ NATCTIC/SAOFC.
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	remanejamento de impressoras de outra unidades ou, em caso de dano, concerto da impresoras defeitusa mediante suprimento de fundos		SESUE

Risco 04	Risco:		Ausência de recursos orçamentários e financeiros.
	Probabilidade:		Alta
	Impacto:		Muito Alto
	Dano 1:		Não contrtação do objeto no tempo requerido pelo demandante, acarretando prejuízos na prestação de serviços institucionais.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Verificar se a solução pretendida está inclusa no proposta orçamentária anual e em caso de negativa, realizar o processo por meio de Ata de Registro de Preços.		Equipe de / Planejamento da Contratação/ NATCTIC/SAOFC.
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	remanejamento de impressoras de outra unidades ou, em caso de dano, concerto da impresoras defeitusa mediante suprimento de fundos		SESUE

Risco 05	Risco:		Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.
	Probabilidade:		Alta
	Impacto:		Médio
	Dano 1:		Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de uso da solução já, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários na realização das vídeoconferências.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.		Equipe de / Planejamento da Contratação
	2	Definir especificações aderentes aos produtos oferecidos pelo mercado.		Equipe de / Planejamento da Contratação
	3	Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando problemas no edital.		Equipe de / Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realizar as adequações necessárias no Termo de Referência		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:		Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Muito Alto
	Dano 1:		Possibilidade de fracasso na licitação.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Elaboração da pesquisa de preços de acordo com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 de 2021, evitando assim o preço estimado inferior ao praticado no mercado.		Equipe de / Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realizar nova cotação atual com preço de mercado e efetivar a compra de forma direta.		Equipe de Licitação do TRE-RO

Risco 07	Risco:		Interrupção da execução do contrato.
	Probabilidade:		Muito Baixa
	Impacto:		Muito Alto
	Dano 1:		Possibilidade de interrupção por meio de falhas de funcionamento reiteradas da solução, trazendo assim danos ao andamento da prestação dos serviços institucionais.
	Tratamento:		Evitar.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Gerenciar, controlar e fiscalizar o contrato de maneira crit eriosa, efetiva e proativa buscando identificar qualquer problema d e execução em sua origem, a fim de evitar impactos substanciais no contrato.		Gestor do Contrato.
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	A manutenção de possíveis falhas será contornada pela equipe técnica do próprio Tribunal.		Gestor do Contrato.

Risco 08	Risco:		Surgimento de acessos indevidos, crimes cibernéticos e quebra de privacidade.
	Probabilidade:		Média.
	Impacto:		Alto.
	Dano 1:		Desatualização ou Falha de segurança na aplicação da solução.
	Tratamento:		Evitar.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Atualização constante da solução; configuração sugerida pelo fabricante; evitar conexão em redes Wifi públicas ou de pouca confiabilidade; seguir regras da política de segurança institucional; atualizar softwares antivírus e antimalwares e treinar participantes		Gestor do Contrato.
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Aplicar penalidades; suspensão da conta submetida à ameaça; atuação da equipe técnica do Tribunal junto à CONTRATADA.		Gestor do Contrato.

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS
Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
21/06/2024	03	01	A equipe de Planejamento se reuniu identificou necessidade retomar o projeto de aquisição que estava sobrestado e tomar a ação de contingência para os riscos elencados no mapa de gerenciamento. A revisão das ações de tratamento serão acompanhadas de forma periódica conforme o andamento do processo. Será necessário efetuar gestão junto à SAOFC para adiatamento das análises necessárias para que a contratação saia em tempo hébil para a eleição 2024.

Documento assinado eletronicamente por VALDEMIR PEREIRA DA SILVA, Chefe de Núcleo, em 03/07/2024, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO FAGNER SANTOS NASCIMENTO, Chefe de Seção em Substituição, em 03/07/2024, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DEUSJUSMAR CAMURÇA LIMA NETO, Coordenador(a), em 03/07/2024, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Azevedo Andrade Júnior, Chefe de Seção, em 03/07/2024, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1034271 e o código CRC 91021627.

0000345-98.2023.6.22.8000	1034271v4